## 顺平县住建局

## 2020年部门预算绩效文本

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2020年，是实施“十四五”规划的开局之年，顺平县住房和城乡建设局将全面贯彻党中央、省、市全会精神，紧紧抓住京津冀协同发展和雄安新区规划建设重大机遇，坚持以“人民至上”为统领，坚持按照“补短板、抓提升、强管理”总体思路，以项目建设为重点，精细化管理为保障，统筹推进县城基础设施建设，完善城市功能、提升城市品质、打造风貌特色，促进城市发展和管理模式转型，提升城市空间品质打造具有历史记忆、地域特色、干净整洁、宜居宜业的美丽县城。

（二）分项绩效目标

1、积极推进制度建设，建立相关机制，定期召开联席会议，协调解决推进中的难点和突出问题，形成涉及部门和单位紧密配合、齐抓共管的良好推进机制。特别是在公共设施（场馆）建设方面、城镇容貌环境方面、基础设施方面，要及时查漏补缺，扭转落后局面。围绕“洁净城市创建”，提升重要节点和景观街道的综合整治，彻底清除“脏、乱、差”现象。

2、加大城市路网建设。城市建设项目管理有限公司融资2.5亿元，不断完善“六纵四横一环”的城市路网。一是计划打通3条断头路，即：仙洲路北延，仙洲路北延南起桃源大街，北至白庙村，全长约1000米，规划设计路面宽44米，两侧绿化带各宽13米，两侧开发带各宽30米，总占地面积约为150亩。永平路南延，永平路南延南至平安大街，北至木兰街，全长约400米，规划设计路面为40米。永禄大街西延，永禄大街西延东起顺兴路西至蒲金路全长600米，规划道路宽42米，两侧25米宽开发带，占地约86亩。二是计划对3条道路进行改造，即：桃源西大街改造提升工程（西城改造），该道路总长1613米，原路宽12米，拟扩宽到60米，需占地77424平方米。顺兴南路（南关桥至南环路段）改造工程，顺兴路南关桥以南至南环路改造路段全长1100米，规划路面宽30米，两侧开发带各宽20米，该项目结合城中村改造一并实施。人民路改造，人民路改造北起桃源大街，南至孙禄堂西街，道路全长约960米，规划路面宽25米。三是结合集中供水、供热管网建设对顺兴路和平安大街等城市主次干路进行全面提升。建设“春夏有花，秋冬见绿”的绿色景观带，在主要街段摆设雕塑和景观灯箱宣传具有顺平特色的尧文化和桃文化等，完善健身广场娱乐、休闲和健身等设施。

3、管网及泄洪河改造提升工程。重点完成城区防汛、排洪和防涝设施建设。一是雨污管网建设工作。按照雨污管网规划方案对新建、待建小区铺设管网，不断扩大雨污收水半径，实现城区雨污管网全覆盖。二是对城区56350米排水管网进行彻底维护和修整。

4、城区集中供热、供水管网建设。一是集中供水项目,2019年加大供水支管网建设力度，扩大城区供水面积，最低水量销纳达规划分水量的80%；二是城区集中供热项目，进一步扩大集中供热面积并指导各老旧小区实施供热供水管网改造。

5、城区景观亮化工程。一是对永禄大街高能耗灯（中华灯），全部更换成LED节能灯具。二是对城区居民小区邻街住宅楼、商业门店和邻街机关事业单位办公楼实施安装LED数码管霓虹灯。三是对蒲金北路实施亮化、美化工程。

6、建筑节能工作。一是2021年所有新建小区执行节能75%,并全部实现分户供热计量。二是稳步推进老旧小区和机关事业单位集中供热热源替代更换工作。逐步实现既有小区和机关事业进行建筑节能改造，将既有供暖系统改造成分户计量供热。

7、稳步推进保障性住房建设，不断改善居民生活环境，圆满完成2020年棚户区改造任务，拟定2021年新开工棚户改造。二是积极谋划棚户区改造建设平台，由公司负责对棚户区进行开发建设。

（三）工作保障措施

一、围绕补齐短板，实施专项攻坚。坚持人民至上，对标省市要账项目，以提升综合承载能力和竞争能力为重点，补齐市政基础短板。一是继续推进实施城市基础项目补短板项目一期工程（雨污分流改造），春节前确保管沟全部回填，达到通行标准，还路于民。五一前完成道路整修罩面，提升通行水平；二是继续做好“水和文化”文章，推进实施城区基础设施补短板二期工程建设，将以桃文化为主题桃源公园、红色文化为主题西河公园、木兰文化为主题的莲池公园、民俗生态为主题的七节河公园与现有顺平公园、滨河水系进行串联，打造景观环线；三是继续推进桃源大街西延等道路整修工作，以完善道路网结构、增强路网连通性为重点，进行停车设施、弱电入地、景观绿化等配套建设；四是继续加快垃圾焚烧发电项目建设，进一步建立健全生活垃圾转运、处置体系，提升垃圾无害化处理能力。

二、围绕完善功能，提升承载能力。一是继续实施老旧小区改造工程，拟对剩余4个小区完成设施配套改造提升；二是继续实施城市公厕建设，按省市任务，结合城市公厕建设标准，完成城市公厕新改建任务；三是理顺供水运营机制，大力推进智慧水务建设，谋划实施老旧小区供水管网改造和城区供水支管网建设，进一步提高公共用水普及能力。四是推动生活垃圾分类，谋划实施餐余垃圾和粪便垃圾分类处理系统建设。处置体系，提升垃圾无害化处理能力。

三、围绕改造提升，提高城市品质。一是完善住房保障体系，加快推进实施棚户区改造、城中村改造建设，鼓励社会资本积极参与，多渠道破解改造资金难题，提升棚改安置区规划建设水平和公共服务设施建设。二是树立“经营城市”的理念，聘请专业技术好、实力强的高端咨询服务企业，进行打包谋划、包装设计，通过市场化运营，引进项目合作方，利用社会资本、证券资金、债券资金、上级支持资金，结合棚户区改造、房地产开发、城市土地综合开发、城市旅游开发，谋划推进打通仙洲路北延、永平路南延、永禄大街西延“断头路”，谋划推进桃源西大街、顺兴路南延、尧帝路南延改扩建项目，谋划打造尧帝路尧帝文化、木兰街花木兰文化特色风貌街，建设尧帝庙、木兰祠，谋划推进常青树周转基地建设，加强便民市场、停车场建设，强化社区配套服务建设，推进公共场馆集中区建设.

四、围绕创建整治，提升管理水平。结合“三创四建”工作，实施专项创建整治行动，彻底扭转县城建设落后局面。一是省级洁净城市创建。严格落实“以克论净，深度保洁”作业标准和推行“水洗机扫”联合作业模式，逐步提高道路机械化清扫率。定期开展洗城行动，定期清洗街道和楼体外墙立面，保持楼体及街景清洁。加大城区市容环境卫生设施建设和管理力度，消除卫生死角死面。二是省级园林城市创建。完善城市绿地系统规划，均衡绿地布局，提升绿地总量。开展星级公园创建，加强绿道绿廊建设，以创建省级园林城市为抓手，充分发挥园林城市和星级公园创建等载体作用，建设一批精品绿地。推行园林绿化管护作业由政府向社会购买服务的市场化运行转变，对已建公园游园绿地、街道绿化带及护栏加大管护养护，通过公开招标确定专业园林绿化养护公司，建立我县园林绿化养护长效保障机制。三是扬尘治理整治。依法加强建成区内渣土车、大货车运输管理，实现建筑垃圾密闭化、无尘化运输。规范管理各类在建房屋、市政施工工地和拆迁工地，全面加强施工扬尘污染防治，落实工地围挡、覆盖、冲洗、硬化、湿法作业、密闭运输“六个百分百”和施工视频监控、PM10在线监测设备等措施。四是容貌秩序整治。全面落实网格化管理，推行“街长制”“路长制”的包联机制，坚持疏堵结合整治占道经营、露天烧烤、马路市场等不规范行为，提升建成区主次干道、城区出入口、城乡结合部、车站、医院、商场、广场等重点部位市容环境卫生水平。

五、围绕乡村振兴，统筹城乡一体化。一是继续推进农村房屋安全隐患排查整治工作，建立健全农房建设标准和建设管理制度。动态实施农村危房改造，探索建立农村低收入人口基本住房安全保障机制；二是谋划推进建制镇污水处理设施建设，加大农村污水垃圾治理力度；三是谋划推进乡镇垃圾中转站建设，理顺农村生活垃圾管理机制，建立健全考核奖惩机制，扭转工作落后局面，持续改善农村人居环境；四是继续推进实施农村亮化提升攻坚行动，切实改善我县农村路灯亮化环境，方便农民群众出行，五是继续实施传统古村落挂牌保护工程，开展历史建筑、古树名木普查挂牌工作，延续县城文脉。